# Déclaration de Travail d’Architecture
Projet : Concevoir la nouvelle architecture pour la plateforme Foosus
Client : Foosus
Note : Ce document fournit un modèle générique. Il pourra nécessiter des modifications pour correspondre à un client et une situation de projet spécifiques.

## Information sur le document
Nom du projet	Concevoir la nouvelle architecture pour la plateforme Foosus
Préparé par :	Yoann VALERO – Architecte logiciel
N° de version du document :	0.1
Titre :	Déclaration de travail d’architecture
Date de version du document :	09/08/22
Revu par :	Pete Parker - Responsable Ingénierie
Date de révision :
Liste de distribution :
De :	Yoann VALERO
Date :	09/08/22
Email :	yoann.valero@foosus.com
Pour Action :	Migration de l’architecture logiciel de Foosus
Date de rendu :	08/2022
Email :	yoann.valero@fossus.com
Types d’action :	Approbation, Révision, Information, Classement, Action requise, Participation à une réunion, Autre (à spécifier)
Historique de versions du document	https://github.com/YoannValero/projet_foosus_archi

# Objet de ce document
Ce document est une Déclaration de travail d’architecture pour le projet de migration de la plateforme e-commerce Foosus.
La Déclaration de travail d’architecture définit le périmètre et l’approche qui seront utilisés pour mener à bien un projet d’architecture. La Déclaration de travail d’architecture constitue habituellement le document qui permet de mesurer la réussite de l’exécution du projet d’architecture et peut former la base de l’accord contractuel entre le fournisseur et le consommateur de services d’architecture. En général, toutes les informations de ce document doivent se situer à un haut niveau.
La Déclaration de travail d’architecture peut être documentée sur un wiki ou l’intranet plutôt que par un document texte. Pour faire encore mieux, vous pouvez utiliser un outil sous licence TOGAF pour restituer cette production.
Ce modèle montre les contenus « typiques » d’une Déclaration de travail d’architecture et peut être adapté pour être aligné sur toute adaptation TOGAF implémentée.
# Déclaration de travail d’architecture
## Requête du projet et contexte
Foosus est une start-up dans le secteur de l’alimentation durable. Leur objectif est de soutenir l’alimentation locale et de mettre les consommateurs en contact avec des producteurs et des artisans locaux .
La plateforme actuelle de Fossus a atteint un point au-delà duquel elle ne peut plus soutenir les projets de croissance et d’expansion de l’entreprise. L’architecture a accumulée une dette technique importante.
L’entreprise veut construire une solution géo-ciblée avec une nouvelle architecture stratégique répondant à ses besoins tout en étant éco-responsable.

## Description du projet et périmètre
Foosus veut construire une solution géo-ciblée avec une nouvelle architecture. L’équipe produit soutient l’investissement dans des travaux architecturaux, impliquant un architecte logiciel collaborant avec les équipes de l’entreprise Foosus.
## Vue d’ensemble

## Alignement stratégique
Le travail d’architecture doit pouvoir être réalisé sans interruption de service de la plateforme existante. Une migration progressive doit être réalisée tout en assurant le fonctionnement de la plateforme actuellement en production.

Le but est de libérer la créativité et l’expérience des équipes techniques  avec un environnement de travail flexible pour pouvoir atteindre à la clé le million d’utilisateurs inscrits à la base clientèle Foosus.
# Objectifs et périmètre
## Objectifs
Les objectifs business de ce travail d’architecture sont les suivants :
Objectif Business	Notes
Architecture évolutive afin de se déployer sur divers emplacements	L’architecture actuelle cible des utilisateurs se trouvant principalement dans la même zone géographique. Le système était en maintenance régulièrement à 3h du matin entrainant une interruption de service pendant une très faible utilisation de la platefforme. Cepandant, cela ne doit plus fonctionner ainsi car Foosus souhaite élargir sa zone géographique. La mise à jour ne sera plus possible car la plateforme sera utilisée en permanence. Elle devra être disponible 24/24h 7/7j.
Tirer parti de la géolocalisation pour relier des fournisseurs et des consommateurs	Afin de proposer des produits disponibles près des lieux de résidence des consommateurs, il faudra intégrer un calculateur de distance dans l’application se basant sur leur position géographique. Une réglementation liée aux protections des données des utilisateurs devra être respectée et l’application devra permettre à l’utilisateur d’autoriser ou non sa géolocalisation en amont.
Disponibilité de la solution (emplacement, migration, cross-plateform, bande passante)	La plateforme historique de Foosus a atteint un stade critique où elle n’est plus adaptée à son objet. Les équipes de développement sont pleinement investies dans l’extinction d’incendies et dans son maintien en état de marche, ce qui a ralenti la capacité de l’équipe technique à livrer de nouvelles fonctionnalités et à rester compétitifs au sein d’un marché nouveau et imprévisible.
Prise en charge de différents types d’utilisateurs	La nouvelle architecture devra identifier plusieurs rôles utilisateurs au sein des applications qui disposeront de fonctionnalités différentes (fournisseurs, clients, back-office)

## Périmètre
## Parties prenantes, préoccupations, et visions
Le tableau suivant montre les parties prenantes qui utilisent ce document, leurs préoccupations, et la façon dont le travail d’architecture répondra à ces préoccupations par l’expression de plusieurs visions.
Partie prenante	Préoccupation	Vision
Ash Callum PDG /CEO	S’assurer de la réussite du projet	Interne / Vision globale du projet Mettre en place suivi de projet (plan d’implémentation, indicateur de réussite, réunion de suivi)
Daniel Anthony CPO	S’assurer des performances Garantir l’atteinte des objectifs business	Suivi des performances business / Mise en place de KPI
Architecte logiciel Yoann VALERO	Conceptualiser et fournir une architecture répondant aux besoins business	Supervision de l’architecture technique (métriques techniques) / Mise en place de KPI
Pete Parker Reponsable Ingénierie	S’assurer du bon déroulement de la migration et fonctionnement de l’architecture	Outil de supervision, tests
Jo Kumar CFO	Respect du budget	- Etablir un reporting sur les dépenses
Natasha Jarson CIO	Garant de la stratégie d’entreprise concernant le système d’information	- Mettre en place des outils de suivi des KPI, métrique technique répondant aux besoins business

## Approche managériale
### Méthodologie de travail

L’équipe technique travaille en méthodologie agile SCRUM. Des sprints de 2 semaines seront réalisés.

## Procédures de changement de périmètre
Le tableau ci-dessous présente le processus, les étapes et responsabilités dont il est question :
Etapes de la demande de changement	Explication du processus	Responsables
1. Consigner	- Répertorier la demande pour en garder une trace, un historique. / - Permettre de traiter les demandes de changement sans perdre le fil d’éxécution du projet	CTO, CPO, CEO, Architecte logiciel
2. Évaluer	- Définir la demande (impact, incidence, ressources nécessaire, risques liés aux projets)	CTO, CPO, CEO, / Architecte logiciel
3. Valider	- Prise de décision : refus ou acceptation de la demande	CEO / PDG
4. Planifier	- Planification de l’intégration de la demande de changement / - Communication et transmission des informations aux parties prenantes	CEO, CTO, CPO, Architecte logiciel
5. Intégrer	- Intégration dans le projet	CTO, Architecte logiciel, CPO
6. Contrôler	- S’assurer du bon déroulement de l’intégration	CPO, CEO

Chaque demande de changement devra être analysée en respectant les étapes ci-dessus.
# Rôles et responsabilités
## Structure de gouvernance

Partie prenante	Préoccupation	Vision
Ash Callum PDG /CEO	S’assurer de la réussite du projet	Interne / Vision globale du projet Mettre en place suivi de projet (plan d’implémentation, indicateur de réussite, réunion de suivi)
Daniel Anthony CPO	S’assurer des performances Garantir l’atteinte des objectifs business	Suivi des performances business / Mise en place de KPI
Architecte logiciel Yoann VALERO	Conceptualiser et fournir une architecture répondant aux besoins business	Supervision de l’architecture technique (métriques techniques) / Mise en place de KPI
Pete Parker Reponsable Ingénierie	S’assurer du bon déroulement de la migration et fonctionnement de l’architecture	Outil de supervision, tests
Jo Kumar CFO	Respect du budget	- Etablir un reporting sur les dépenses
Natasha Jarson CIO	Garant de la stratégie d’entreprise concernant le système d’information	- Mettre en place des outils de suivi des KPI, métrique technique répondant aux besoins business

# Approche architecturale
## Process d’architecture
La méthode de développement d’architecture TOGAF (ou ADM pour « Architecture Development Method ») décrit une méthodologie des meilleures pratiques pour le développement architectural. Néanmoins, toutes les phases ne sont pas également pertinentes pour chaque projet. Le tableau ci-dessous décrit l’utilisation de l’ADM pour ce projet spécifique.
Phase	Entrée/Sortie	Notes
Préliminaire	- Organizational Model For Enterprise Architecture / -Tailored Architecture Framework
A —Vision de l’architecture	- Architecture Vision / - Statement of Architecture Work - Draft Architecture Definition Document (v1)
B —Architecture business	- Draft Architecture Definition Document (v2) / - Draft Architecture Requirements Specification (v1)	<<Ligne de base et/ou cible>>
C — Architecture des systèmes d’information	- Draft Architecture Definition Document (v3) / - Draft Architecture Requirements Specification (v2)
D — Architecture technologique	- Draft Architecture Definition Document (v4) / - Draft Architecture Requirements Specification (v3)	<<Ligne de base et/ou cible ?>>
E —Opportunités et solutions	- Draft Architecture Definition Document (v5) / - Draft Architecture Requirements Specification (v4) / - Implementation and Migration Plan v1
F —Planning de migration	- Finalized Architecture Definition Document (v6) / - Finalized Architecture Requirements Specification (v5) / - Implementation and Migration Plan (v2)
G —Gouvernance de l’implémentation	- Architecure Contract
H —Management du changement d’architecture	- Architecture updates (for mainteance changes) / - New Request for Architecture Work to move to another cycle (for major changes) / - Statement of Architecture Work updated if necessary / - Architecture Contract updated if necessary / - Compliance Assessments updated if necessary
Management des conditions requises
<<Fournir toutes notes supplémentaires sur les phases, les itérations, etc.>>

## Contenu de l’architecture

Le cadre de contenu d’architecture TOGAF (ou ACF pour « Architecture Content Framework ») fournit une catégorisation des meilleures pratiques pour le contenu de l’architecture. Néanmoins, tous les éléments ne sont pas également pertinents pour chaque projet. Le tableau ci-dessous décrit les zones de contenu pertinentes pour ce projet spécifique.
Zone de contenu	Entrée/Sortie	Notes
Principes, Vision, et Conditions requises de l’Architecture	- Architecture project description and scope / - Overview of architecture Vision / - Architecture project plan and schedule / - Communications Plan / - Baseline Business Architecurre v 1 / - Baseline Technology Architecture, Version 1 / - Baseline Data Architecture, Version 1 / - Baseline Application Architecture, Version 1 / - Target Business Architecture, Version 1 / - Target Technology Architecture, Version 1 / - Target Data Architecture, Version 1 / - Target Application Architecture, Version 1	<<Notez les sous-catégories qui seront couvertes>>
Architecture Business	- Baseline Business Architecture v2 / - Target Business Architecture, Version 1 / - Business Architecture components of an Architecture Roadmap	<<Notez les sous-catégories qui seront couvertes>>
Architecture des systèmes d’information — Données	- Baseline Technology Architecture, Version 2 / - Baseline Data Architecture, Version 2 / - Baseline Application Architecture, Version 2 / - Target Technology Architecture, Version 2 / - Target Data Architecture, Version 2 / - Target Application Architecture, Version 2	<<Notez les sous-catégories qui seront couvertes>>
Architecture des systèmes d’information — Applications		<<Notez les sous-catégories qui seront couvertes>>
Architecture technologique	- Baseline Technology Architecture, Version 3 / - Target Technology Architecture, Version 3 / - Architecture Roadmap / - Implementation and Migration Plan	<<Notez les sous-catégories qui seront couvertes>>
Réalisation de l’architecture		<<Notez les sous-catégories qui seront couvertes>>

<<Fournir toute information supplémentaire relative aux préoccupations de la partie prenante ainsi que les visions spécifiques qui seront créées en conséquence.>>
Méthodologies pertinentes et normes de l’industrie
Soutien au Continuum de l’entreprise. Les autres points notables relatifs à l’approche architecturale incluent : <<Section optionnelle - décrivez tout autre point clé concernant la catégorisation du travail d’architecture.>> <<Les points à considérer incluent :
- Le niveau de détail (stratégique | segment | capacité)
- La période de temps (quelle période de temps l’architecture couvre-t-elle ?)
- Le sujet (quel domaine de sujet doit être couvert ?)
- Le niveau d’abstraction (par exemple une représentation concrète de solutions, ou une architecture de référence plus abstraite)
- La ligne de base vs la cible (l’accent est-il mis sur la documentation de la ligne de base actuelle, ou sur la proposition d’une future architecture cible ? Suivant quelle séquence ces activités seront-elles abordées ?)
- L’itération — l’itération est-elle utilisée dans l’ADM ?
- Le partitionnement — existe-t-il des relations à un autre travail d’architecture au sein d’un environnement partitionné ?>>

# Plan de travail
Cette section décrit toutes les activités et tous les livrables du travail d’architecture.
## Item de travail 1: Phase de Lancement / Communication
Dans cette étape, nous allons mobiliser les acteurs et communiquer les guidelines du projet . Une réunion de lancement sera prévue.
## Item de travail 2: Mise en place de la méthodologie de travail
### Mise en place méthodologie agile SCRUM
Une période sera prévue pour définir les rôles au sein d’une équipe agile utilisant la méthodologie SCRUM. Les éléments suivants seront définis:

- Scrum master
- Product Owner
- Les responsabilités au sein de l’équipe de développement
- Les durée de sprint
- Durée des revues de sprint
### Mise en place de la pipeline d’intégration et de déploiement continu ‘CI/CD)
La pipeline CI/CD permettra à l’équipe technique de fournir des versions, mises à jour plus fréquemment sans compromettre la qualité de la plateforme Foosus. Cette pipeline présente les avantages suivants :
- Les fonctionnalités pourront être déployées plus rapidement sans interruptions de service
- Les risques de bug, de pannes seront diminués car le code déployé est automatiquement exécuté et testé dans un environnement de test et de pré-production avant le déploiement. Le code sera donc de meilleur qualité.
- Le temps de revue des livrables sera diminué car les équipes déploieront des légers incréments tous les jours. L’équipe pourra non seulement s'assurer que tout le monde travaille sur les mêmes bases, mais aussi d'accélérer la révision du code et de faciliter l'intégration des modifications.
## Item de travail 3: Migration de l’architecture existante vers le cloud
Une première migration de l’architecture existante sera migrée vers l’architecture cloud afin de palier aux interruptions de services.
## Item de travail 4 : Conception / développement / test des micro-services
La conception, le développement et test des applications à refondre sous une architecture micro-service seront réalisés dans un environnement test de façon incrémentale. Une priorisation sera faite sur le composant de géolocalisation car l’entreprise souhaite intégrer cette fonctionnalité le plus tôt possible. Les applications seront intégrées, testées, déployées de façon continu.
## Item de travail 5 : Refonte du Front-End
Parallèlement au développement des micro-services par l’équipe de développeur back-end, les développeur/intégrateur Front et Designer travailleront en étroite collaboration afin de refondre les interfaces de la plateforme Foosus sous une technologie unique avec le framework Angular. En effet, c’est la technologie la plus utilisée et la plus maîtrisée au sein de l’architecture actuelle. Le principal objectif sera de détacher la logique métier qui a été intégrée dans les applications monolithiques existantes. (container Java-spring et Ruby on rails voir schéma #5.3.3.1.Architecture existante).
## Item de travail 6 : Supervision continue de l’architecture
La supervision du projet se déclenchera dès la phase de migration de l’architecture existante afin de contrôler son bon déroulement. Les métriques et KPI sont listés dans les contrat de conception /développement et d’architecture business.

## Plan de communication
## Evènement de communication

Nom de l’action	Description	Finalité	Récurrence
Réunion de lancement de projet	Réunit tous les membres de l’équipe : examen du plan de migration de l’architecture, échange sur les risques et les défis	Assurer la compréhension commune des objectifs business de Foosus	Début du projet
Réunion de l’équipe projet (fin de sprint)	Réunit tous les membres de l’équipe projet. Le but est de faire un point de situation sur les avancées du projet	Suivre l’avancement du projet, s’assurer du respect des échéances fixées et du budget	Toutes les 2 semaines
Daily meeting
COPIL	Réunit l’équipe de pilotage du projet avec la direction	S’assurer du bon déroulement du projet, des échéances, du budget, valider les potentielles demande de changement	Mensuelle
Publication des avancées du projet	La newsletter recense les informations essentielles du projet et sur les nouveautés impactant les utilisateurs finaux	Informer les utilisateurs des nouvelles modifications de la plateforme pouvant les impacter.	Hebdomadaire

## Echéancier des communications
Nom de l’action	Responsables	Récurrence	Canaux
Réunion de lancement de projet	CEO	Aucune	Présentielle / à distance si impossibilité
Réunion de l’équipe projet (fin de sprint)	CPO, CTO, Architecte logiciel	2 semaines	Présentielle / à distance si impossibilité
COPIL	CEO	Mensuelle	Présentielle / à distance si impossibilité
Publication des avancées du projet	CIO	Hebdomadaire	Email

# Risques et facteurs de réduction
L’analyse suivante présente d’éventuels risques projets qui pourraient survenir durant l’implémentation de la nouvelle architecture de Foosus.
Les risques sont évalués selon la matrice gravité x probabilité = criticité afin de distinguer le degrés d’impact de ceux-ci sur le projet. Cette analyse permet de mieux anticiper les risques afin de maximiser la réussite du projet.
Plus la criticité est élevée, plus le risque doit être étudié. La mise en place de facteur de	réduction permet d’anticiper et de diminuer les risques.
## Analyse des risques
	Risques	G	P	C	Facteur de réduction	Propriétaire
1	Dépassement de budget	7	4	28	- Priorisation des items de travail - Déclenchement de la procédure de changement en COPIL pour trouver une solution	Jo Kumar - CFO
2	Prise de retard sur le planning	6	4	24	- Priorisation des tâches / - Renforcer l’équipe / - Daily meeting / -Déclenchement de la procédure de changement en COPIL pour trouver une solution	CPO
3	Pertes d’informations entre les parties prenantes	7	3	21	- S’assurer que toutes les parties prenantes ont été identifiées et intégrées dans le plan de communication / - Mettre à jour le plan de communication en identifiant les parties manquantes / - Augmenter la récurrence des communications	CIO
4	Manque de compétence technique des équipes pour la réalisation du projet	4	3	12	- Formation – Certification des équipes techniques	Pete Parker / / Architecte logiciel - Yoann VALERO

G = Gravité ( 0 à 10 )
P= Probabilité (0 à 10)
C = Criticité ( 0 à 100)
## Hypothèses
Le tableau ci-dessous résume les hypothèses pour cette Déclaration de travail d’architecture :
ID	Hypothèse	Impact	Propriétaire
1	Aucune nouvelle fonctionnalité ne sera développée sur la plateforme existante	La co-existence des deux plateformes devra être gérée entièrement par la nouvelle architecture prévue	Pete Parker – responsable ingéniérie / Yoann VALERO – Architecte logiciel

# Critères d’acceptation et procédures
## Métriques et KPIs
De plus, les métriques suivantes seront utilisées pour déterminer le succès de ce travail d’architecture :
Métrique	Technique de mesure	Valeur cible	Justification	Notes supplémentaires
Incident en production	Non réponse au ping	< 2 par jour	Répondre aux objectifs business fixés par la direction	...
Taux de disponibilité	Ping / 30s de différents serveurs/ zones géographiques	99,95 % /mois	Les solutions doivent être disponibles à n’importe quel moment de la journée.	...
Couverture de code par les tests	Outil de Pipeline CI/CD	>80 %	Une couverture de code élevée indique que la majeur partie des réalisations a été testée et cela diminue le risque de panne en production	...

## Procédure d’acceptation
La procédure d’acceptation du contrat de conception et de développement de l’architecture est la suivante :
1. Définition d’une date de livraison du document
2. Envoi du contrat de conception et de développement de l’architecture aux parties prenantes approuvant ce document deux semaines en amont de la date de livraison.
3. Réunion de validation du contrat avec les parties concernées. Cette réunion aura pour but
  1. De présenter de façon général le contrat d’architecture
  2. Approfondir les points d’interrogations des parties prenantes
  3. Sensibiliser les parties prenantes aux projets
# Approbations signées

Validateur	Domaine de responsabilité	Date
Yoann VALERO	Architecte logiciel
Ash Callum CEO	Domaine Business
Pete Parker	Responsable Ingénierie
Natasha Jarson CIO	Domaine Communication
Daniel Anthony	Directeur produit