Spécification des Conditions requises pour l’Architecture

Projet : Site e-commerce
Client : Foosus
Préparé par : Yoann VALERO - Architecte logiciel

N° de Version du Document : 0.1
Titre : Spécification des Conditions requises pour l’Architecture
Date de Version du Document :15/06/2020
Revu par : Yoann VALERO
Date de Révision :15/06/2020

# Objet de ce document
La Spécification des Conditions requises pour l’Architecture fournit un ensemble de déclarations quantitatives qui dessinent ce que doit faire un projet d’implémentation afin d’être conforme à l’architecture.
Une Spécification des Conditions requises pour l’Architecture constitue généralement un composant majeur du contrat d’implémentation, ou du contrat pour une Définition de l’Architecture plus détaillée.
Comme mentionné ci-dessus, la Spécification des Conditions requises pour l’Architecture accompagne le Document de Définition de l’Architecture, avec un objectif complémentaire : le Document de Définition de l’Architecture fournit une vision qualitative de la solution et tâche de communiquer l’intention de l’architecte.
La Spécification des Conditions requises pour l’Architecture fournit une vision quantitative de la solution, énumérant des critères mesurables qui doivent être remplis durant l’implémentation de l’architecture.

# Mesures du succès

Afin de siuvre le bon déroulement du projet, les indicateurs suivants peremettront de mesurer le succès du travail d’architecture :

Indicateur technique :

Indicateurs	Valeur cible	Description
Taux d’incidents de production P1	Pour commencer : réduit de >25/mois à moins de 1/mois	Taux d’incidents de production P1
Taux de disponibilité (SLA)	99,95 %	Taux de disponibilité (SLA)
Couverture de code par les tests	>80 %	Couverture de code par les tests

Indicateur business :

Indicateurs	Valeur cible
Nombre d’adhésion d’utilisateurs par jour	Augmentation de 10 %
Adhésion de producteurs alimentaires	Passer de 1,4/mois à 4/mois
Délai moyen de parution	Réduit de 3,5 semaines à moins d’une semaine
Taux d’incidents de production P1 impactant la satisfaction client	Pour commencer : réduit de >25/mois à moins de 1/mois

# Conditions requises pour l’architecture
- Utilisation du cloud ( Service de Load Balacing et auto-scaling )
- Intégration d’une solution de géolocalisation
- Architecture Micro-service (couplage faible des applications)
- Environnement de travail agile (SCRUM)
- Itération sur l’architecture, intégration et déploiement continu (CI/CD)

# Contrats de service business
## Accords de niveau de service
Les accord de niveau de service business suivants seront suivi par l’équipe de Foosus :
SLI / (Indicateurs clés)	SLO / (objectifs)	SLA / (contrat)
Nombre d’adhésions d’utilisateurs par jour	Augmentation de 10 % des utilisateurs par jour	Augmentation de 10 % des utilisateurs par jour
Adhésion de producteurs alimentaires	Passer de 1,4/mois à 4 mois	4 par mois
Délai moyen de parution de nouvelle offre	Réduit de 3,5 semaines à moins d’une semaine	< 1 semaine

# Contrats de service application
## Indicateurs & Objectifs de niveau de service

SLI / (Indicateurs cl és)	SLO / (objectifs)	SLA / (contrat)
Taux d’incidents de production	Pour commencer : réduit de >25/mois à moins de 1/mois	...
Taux de disponibilité de la plateforme	99,95 %	Taux de disponibilité de 99.95 % / (Crédit de service en cas de non respect des services AWS) / Crédit de service en % par mois remboursé : / - ≥ 99,0 % = 10 % / - ≥ 95,0 % = 30 % / - <95,0 % = 100 %

# Lignes directrices pour l’implémentation

## Item de travail 1: Phase de Lancement / Communication
Dans cette étape, nous allons mobiliser les acteurs et communiquer les guidelines du projet . Une réunion de lancement sera prévue.
## Item de travail 2: Mise en place de la méthodologie de travail
### Mise en place méthodologie agile SCRUM
Une période sera prévue pour définir les rôles au sein d’une équipe agile utilisant la méthodologie SCRUM. Les éléments suivants seront définis:

- Scrum master
- Product Owner
- Les responsabilités au sein de l’équipe de développement
- Les durée de sprint
- Durée des revues de sprint
### Mise en place de la pipeline d’intégration et de déploiement continu ‘CI/CD)
La pipeline CI/CD permettra à l’équipe technique de fournir des versions, mises à jour plus fréquemment sans compromettre la qualité de la plateforme Foosus. Cette pipeline présente les avantages suivants :
- Les fonctionnalités pourront être déployées plus rapidement sans interruptions de service
- Les risques de bug, de pannes seront diminués car le code déployé est automatiquement exécuté et testé dans un environnement de test et de pré-production avant le déploiement. Le code sera donc de meilleur qualité.
- Le temps de revue des livrables sera diminué car les équipes déploieront des légers incréments tous les jours. L’équipe pourra non seulement s'assurer que tout le monde travaille sur les mêmes bases, mais aussi d'accélérer la révision du code et de faciliter l'intégration des modifications.
## Item de travail 3: Migration de l’architecture existante vers le cloud
Une première migration de l’architecture existante sera migrée vers l’architecture cloud afin de palier aux interruptions de services.
## Item de travail 4 : Conception / développement / test des micro-services
La conception, le développement et test des applications à refondre sous une architecture micro-service seront réalisés dans un environnement test de façon incrémentale. Une priorisation sera faite sur le composant de géolocalisation car l’entreprise souhaite intégrer cette fonctionnalité le plus tôt possible. Les applications seront intégrées, testées, déployées de façon continu.
## Item de travail 5 : Refonte du Front-End
Parallèlement au développement des micro-services par l’équipe de développeur back-end, les développeur/intégrateur Front et Designer travailleront en étroite collaboration afin de refondre les interfaces de la plateforme Foosus sous une technologie unique avec le framework Angular. En effet, c’est la technologie la plus utilisée et la plus maîtrisée au sein de l’architecture actuelle. Le principal objectif sera de détacher la logique métier qui a été intégrée dans les applications monolithiques existantes. (container Java-spring et Ruby on rails voir schéma #5.3.3.1.Architecture existante).
## Item de travail 6 : Supervision continue de l’architecture
La supervision du projet se déclenchera dès la phase de migration de l’architecture existante afin de contrôler son bon déroulement. Les métriques et KPI sont listés dans les contrat de conception /développement et d’architecture business.

# Spécifications pour l’implémentation
Point de vigilance technique de la migration d’architecture
# Standards pour l’implémentation
Les bonnes pratiques à adopter lors de la migration/implémentation de la nouvelle architecture

- Faire une rubrique expliquant les bonnes pratiques Green IT à adopter lors de la migration
- Préciser les standards pour la phase d’Exploitation
  - Mettre en place des scans (Ecoindex, EcoPlanet )
  - Faire une analyse AVC (Cycle de vie)
    - normes green IT (Atteindre 75 % des précos)
# Conditions requises pour l’interopérabilité
Dans un premier temps, la plateforme existante de Foosus devra être migrée sur l’architecture cloud en l’état actuel. Ceci corrigera les problèmes d’interruptions de service dû aux pics d’affluence rencontrés sur l’architecture actuelle. Cela sera géré par les services de load balancing et d’auto-scalling fournit par le service cloud. (voir schéma ci-dessous)

Par la suite, pour migrer vers une architecture micro-service, une priorisation sera effectuée sur le développement de l’outil de géolocalisation qui permettra de mettre en lien les produits des fournisseurs avec les clients en fonction de leur position.

# Conditions requises pour le management du service IT

L’équipe devra mettre en place un environnement de travail agile et réaliser la migration de l’architecture avec une méthode DevOps. Pour cela, un pipeline de d’intégration et de développement continu devra être préalablement mise en place pour livrer les composants de la nouvelle architecture de façon incrémentale.
- Organisation de l’équipe technique
  - Management en équipe agile
  - Attribution des rôles (Product owner, scrum master-équipe de dev, testeurs, )
  - Définition des sprints ( durée)
  - Définition de l’approbateur avant mise en production

# Contraintes
- Contrainte de l’architecture
  - Disponibilité : pas d’interruption de service lors des mises à jours (CI/CD,versionning, rollback)
  - Solution multi-plateforme
  - Budget
  - Temps de 6 mois de définition d’architecture