Contrat de Conception et de Développement de l’Architecture

- Projet : Conception de la nouvelle architecture pour la plateforme Foosus
- Client : Foosus
- Préparé par : Yoann VALERO Architecte logiciel
Note : Ce document fournit un modèle générique. Il pourra nécessiter des modifications pour correspondre à un client et une situation de projet spécifiques.

# Objet de ce document
Les Contrats d’Architecture sont les accords communs entre les partenaires de développement et les sponsors sur les livrables, la qualité, et la correspondance à l’objectif d’une architecture. L’implémentation réussie de ces accords sera livrée grâce à une gouvernance de l’architecture efficace (voir TOGAF Partie VII, Gouvernance de l’architecture). En implémentant une approche dirigée du management de contrats, les éléments suivants seront garantis :
- Un système de contrôle continu pour vérifier l’intégrité, les changements, les prises de décisions, et l’audit de toutes les activités relatives à l’architecture au sein de l’organisation.
- L’adhésion aux principes, standards et conditions requises des architectures existantes ou en développement
- L’identification des risques dans tous les aspects du développement et de l’implémentation des/de l’architecture(s), y compris le développement interne en fonction des standards acceptés, des politiques, des technologies et des produits, de même que les aspects opérationnels des architectures de façon à ce que l’organisation puisse poursuivre son business au sein d’un environnement résilient.
  - Un ensemble de processus et de pratiques qui garantissent la transparence, la responsabilité et la discipline au regard du développement et de l’utilisation de tous les artefacts architecturaux
  - Un accord formel sur l’organe de gouvernance responsable du contrat, son degré d’autorité, et le périmètre de l’architecture sous la gouvernance de cet organe
Ceci est une déclaration d’intention signée sur la conception et le développement de l’architecture d’entreprise, ou de parties significatives de celles-ci, de la part d’organisations partenaires, y compris les intégrateurs système, fournisseurs d’applications, et fournisseurs de service.
De plus en plus, le développement d’un ou plusieurs domaine(s) d’architecture (business, données, application, technologie) peut être externalisé, avec la fonction d’architecture de l’entreprise fournissant une vue d’ensemble de l’architecture d’entreprise globale, ainsi que la coordination et le contrôle de l’effort total. Dans certains cas, même ce rôle de supervision peut être externalisé, bien que la plupart des entreprises préfèrent conserver cette responsabilité clé en interne.
Quelles que soient les spécificités des dispositions d’externalisation, les dispositions elles-mêmes seront normalement gouvernées par un Contrat d’Architecture qui définit les livrables, la qualité, et la correspondance à l’objectif de l’architecture développée, ainsi que les processus de collaboration pour les partenaires du développement de l’architecture.
# Introduction et Contexte
Foosus est une start-up dans le secteur de l’alimentation durable. Leur objectif est de soutenir l’alimentation locale et de mettre les consommateurs en contact avec des producteurs et des artisans locaux .
La plateforme actuelle de Fossus a atteint un point au-delà duquel elle ne peut plus soutenir les projets de croissance et d’expansion de l’entreprise. L’architecture a accumulée une dette technique importante.
L’entreprise veut construire une solution géo-ciblée avec une nouvelle architecture stratégique répondant à ses besoins tout en étant éco-responsable.
# La Nature de l’accord
Foosus veut construire une solution géo-ciblée avec une nouvelle architecture. L’équipe produit soutient l’investissement dans des travaux architecturaux, impliquant un architecte logiciel collaborant avec les équipes de l’entreprise Foosus.
# Objectifs et périmètre
## Objectifs
Les objectifs business de ce Travail d’Architecture sont les suivants :
### Objectif Business 1 : Architecture évolutive afin de se déployer sur divers emplacements
L’architecture actuelle cible des utilisateurs se trouvant principalement dans la même zone géographique. Le système était en maintenance régulièrement à 3h du matin mais cela ne doit plus fonctionner ainsi dû au souhait de Foosus d’élargir sa zone géographique vers des emplacements qui ont potentiellement un décalage horaire.
### Objectif Business 2 : Tirer parti de la géolocalisation pour relier des fournisseurs et des consommateurs
Afin de proposer des produits disponibles près des lieux de résidence des consommateurs, il faudra intégrer un calculateur de distance dans l’application. Une réglementation liée aux droits informatiques sur la géolocalisation des utilisateurs devra être respectée et l’application devra permettre à l’utilisateur d’autoriser sa position avant de récupérer ces données.
### Objectif Business 3 : Disponibilité de la solution (emplacement, migration, cross-plateform, bande passante)
La plateforme historique de Foosus a atteint un stade critique où elle n’est plus adaptée à son objet. Les équipes de développement sont pleinement investies dans l’extinction d’incendies et dans son maintien en état de marche, ce qui a ralenti la capacité de l’équipe technique à livrer de nouvelles fonctionnalités et à rester compétitifs au sein d’un marché nouveau et imprévisible.
### Objectif Business 4 : Prise en charge de différents types d’utilisateurs
La nouvelle architecture devra identifier plusieurs rôles utilisateurs au sein des applications qui disposeront de fonctionnalités différentes  (fournisseurs, clients, back-office)
## Périmètre
### Parties prenantes, préoccupations et visions
Le tableau suivant montre les parties prenantes qui utilisent ce document, leurs préoccupations, et la façon dont le travail d’architecture répondra à ces préoccupations par l’expression de plusieurs visions, ou perspectives.
Partie prenante	Préoccupation	Vision
Ash Callum PDG /CEO	S’assurer de la réussite du projet	Interne / Vision globale du projet Mettre en place suivi de projet (plan d’implémentation, indicateur de réussite, réunion de suivi)
Chef de projet	Organisation optimale des acteurs pour respecter les objectifs de délais/coûts	Interne / Aspect fonctionnel et métier du projet d’architecture
Architecte logiciel Yoann VALERO	Conceptualiser et fournir une architecturale robuste répondant aux besoins clients	Interne / Vision globale et technique du projet dans l’ensemble
Pete Parker Reponsable INgénierie	S’assurer du bon déroulement de la migration et fonctionnement de l’architecture	Outil de supervision, tests

# Description de l’architecture, principes stratégiques et conditions requises
## Description
L’architecture actuelle de Foosus entraîne un déclin des utilisateurs sur la plateforme existante. La nouvelle architecture devra répondre aux problématiques suivantes:
- Volume important de dette technique : Manque de cohérence entre les technologies utilisées.
- Incapacité d’innover rapidement : L’ajout de fonctionnalités est devenu difficile dû à la complexité de l’organisation actuelle. L’équipe technique n’arrive plus a se dégager du temps pour l’innovation dû aux pannes récurrentes que rencontre la plateforme actuelle. Foosus ne peut plus soutenir les projets de croissance et d’expansion de l’entreprise.
- Incidence de la plateforme en production : Plusieurs interruptions de service surviennent lors de pic d’affluence ou lors des mises à jours appliquées par l’équipe techniques
## Principes stratégiques
Afin de répondre aux problématiques rencontrées par Foosus, les principes stratégiques suivant définiront les règles directrices pour l’implémentation de la nouvelle architecture :
### Principe stratégique 1 : Rendre l’architecture scalable et disponible sur diverses régions
La plateforme de Foosus n’est plus en capacité d’absorber les pics d’utilisation par ses clients. Cela entraîne des interruptions de service qui nuisent à la croissance de l’entreprise. Rendre l’architecture flexible et scalable est un enjeu majeur pour la pérennité de l’entreprise et pour atteindre les objectifs business de l’entreprise. Le développement à l’international de Foosus implique de mettre à disposition la plateforme quelque soi l’emplacement géographique de l’utilisateur. La maintenance des équipes (mises à jour, corrections de bug) sur la plateforme entraîne des interruptions de service qui ne peuvent plus se produire dû à l’expansion à l’international ou les applications sont utilisées à n’importe quelle heure de la journée.
### Principe stratégique 2 : Favoriser l’innovation avec une architecture modulaire
Foosus a accumulé une dette technique importante. De part la diversité de technologies de ses outils et de leur implémentation, un manque de cohérence entre les composants de l’architecture rend l’innovation et l’ajout de fonctionnalités difficiles. L’enjeu est de rendre l’architecture la plus modulaire possible en encapsulant chaque composant dans une architecture micro-service qui permettra de concevoir des interfaces ouvertes et extensibles en systèmes, sur lesquelles il sera facile d’itérer. L’objectif sera aussi d’uniformiser au maximum les technologies pour favoriser la cohérence et la maintenance des composants de l’architecture.
### Principes stratégique 3 : Implémentation de la géo-localisation pour la mise en relation de fournisseurs avec les clients
L’objectif commercial de Foosus pour sa nouvelle architecture est de soutenir la consommation de produits alimentaires locaux et de mettre en contact les clients des producteurs et artisans locaux pour satisfaire tous leurs besoins. La nouvelle architecture devra être construite tout en s’assurant que ce principe s’intègre parfaitement dans le système existant.
## Référence aux Conditions requises pour l’architecture
Principe stratégique 1 : Rendre l’architecture scalable et disponible sur diverses régions

L’architecture actuelle devra être migrée vers une infrastructure extensible. Le schéma ci-dessous représente la couche infrastructure respectant le principe stratégique énoncé :

 Le schéma ci-dessus présente les composants clés de l’architecture répondant au principe stratégique d’une architecture extensible :
- Application Load Balancing : Le Load Balancing d’AWS répartit automatiquement le trafic entrant vers les applications sur plusieurs instances serveur EC2. Un nom d'hôte DNS est attribué et toutes les demandes clientes sont envoyées à celui-ci et déléguées à un pool d'instances Amazon EC2. Ici 2 instances EC2 d’une capacité de 120Go de RAM et 10tera de stockage sont mises à disposition.
- AWS Auto-scaling : Ce service AWS permet d'ajouter automatiquement des instances EC2 supplémentaires en réponse à une augmentation du trafic et, une fois que celles-ci deviennent superflues, elles sont automatiquement arrêtées. Cela permettra de gérer complètement les pics d’affluence sans interruptions de service qui posent problème à l’heure actuelle.
- AWS Relationnal Database Service :   Amazon Relational Database Service est un service web qui facilite l'exécution de bases de données relationnelles dans le cloud. Dans le contexte du développement d'applications tolérantes aux pannes et à haut niveau de disponibilité, Amazon RDS propose plusieurs fonctions visant à renforcer la fiabilité des bases de données critiques. Les sauvegardes automatiques de votre base de données garantissent une restauration à un instant dans le passé de votre instance de base de données. Amazon RDS sauvegarde votre base de données ainsi que les journaux de transactions, et les conserve durant la période de rétention spécifiée. Cette fonction est activée par défaut.
- Zone multi AZ (Availability Zone) : Des instances redondantes seront mises en place pour chaque niveau (web,application et base de données) des applications dans des zones de disponibilité distinctes de façon à créer une solution multi site. L'objectif est de disposer d'une copie indépendante de chaque pile d'applications dans au moins deux zones de disponibilité pour garantir un haut niveau de disponibilité.
- Applicative containers : Cet élément fait référence à tous les containers applicatifs présents au sein de l’architecture de Foosus. Dans un premier temps, les applications seront migrées vers les instances serveur EC2 en l’état. Les items de travail détailleront les modifications à apporter aux applicatifs.

Principe stratégique 2  : Favoriser l’innovation avec une architecture modulaire
Principes stratégique 3 : Implémentation de la géo-localisation pour la mise en relation de fournisseurs avec les clients

L’architecture actuelle utilise le modèle de design de backend pour le frontend et la propagation du comportement. (voir schéma ci-dessous) :

Chaque conteneur représente des backends de commandes StoreFront. Elles sont en pratique des applications monolithiques devenues complexes à maintenir.

Le but ici étant d’adopter une architecture modulaire en créant des micro-services qui décomposeront les besoins business en plusieurs petites applications respectant les principes SOLID qui prévoient une

# Livrables architecturaux
## Développement de l’architecture
Les livrables architecturaux des différentes phases TOGAF qui seront réalisés dans la période de 6 mois prévue pour la définition de l’architecture sont répertoriés dans le tableau ci-dessous :
Phases TOGAF	Livrables architecturaux	Contenu
Prelimnary Phase	- Organizational Model For Enterprise Architecture / -Tailored Architecture Framework	- Scope of organizations impacted / - Roles and responsibilities for architecture team / - Budget Requirement / - Tailored Architecture method / - Tailored architecture content / - Architecture Principles
A - Architecture Vision	- Architecture Vision / - Statement of Architecture Work - Draft Architecture Definition Document (v1)	- Architecture project description and scope / - Overview of architecture Vision / - Architecture project plan and schedule / - Communications Plan / - Baseline Business Architecurre v 1 / - Baseline Technology Architecture, Version 1 / - Baseline Data Architecture, Version 1 / - Baseline Application Architecture, Version 1 / - Target Business Architecture, Version 1 / - Target Technology Architecture, Version 1 / - Target Data Architecture, Version 1 / - Target Application Architecture, Version 1
B – Business Architecture	- Draft Architecture Definition Document (v2) / - Draft Architecture Requirements Specification (v1)	- Baseline Business Architecture v2 / - Target Business Architecture, Version 1 / - Business Architecture components of an Architecture Roadmap
C- Information Systems Architectures	- Draft Architecture Definition Document (v3) / - Draft Architecture Requirements Specification (v2)	- Baseline Technology Architecture, Version 2 / - Baseline Data Architecture, Version 2 / - Baseline Application Architecture, Version 2 / - Target Technology Architecture, Version 2 / - Target Data Architecture, Version 2 / - Target Application Architecture, Version 2
D- Technology Architecture	- Draft Architecture Definition Document (v4) / - Draft Architecture Requirements Specification (v3)	- Baseline Technology Architecture, Version 3 / - Target Technology Architecture, Version 3 / - Architecture Roadmap / - Implementation and Migration Plan
E- Opportunities and Solutions	- Draft Architecture Definition Document (v5) / - Draft Architecture Requirements Specification (v4) / - Implementation and Migration Plan v1	- Baseline Business Architecture, Version 3 updated if necessary / - Target Business Architecture, Version 3 updated if necessary / - Baseline Data Architecture, Version 3 updated if necessary / - Target Data Architecture, Version 3 updated if necessary / - Baseline Application Architecture, Version 3 updated if necessary / - Target Application Architecture, Version 3 updated if necessary / - Baseline Technology Architecture, Version 4 updated if necessary / - Target Technology Architecture, Version 4 updated if necessary / - Implementation and Migration Strategy v1
F - Migration Planning	- Finalized Architecture Definition Document (v6) / - Finalized Architecture Requirements Specification (v5) / - Implementation and Migration Plan (v2)	- Implementation and Migration Strategy v2
G - Implementation Governance	- Architecure Contract	- Architecture contract Development / - Architecture contract with business / - Compliance assessments
H - Architecture Change Management	- Architecture updates (for mainteance changes) / - New Request for Architecture Work to move to another cycle (for major changes) / - Statement of Architecture Work updated if necessary / - Architecture Contract updated if necessary / - Compliance Assessments updated if necessary

## Mesures de l’architecture cible
AWS met à disposition une console et des services afin de superviser toutes l’infrastructure qui sera en production à la fin de ce projet. Les mesures de l’architecture cible devront correspondent aux indicateurs de réussite fournis par l’entreprise Foosus.
Les mesures techniques de l’architecture cible sont les suivants :
Indicateur	Changement souhaité pour l’indicateur
Taux d’incidents de production P1	Pour commencer : réduit de >25/mois à moins de 1/mois
Taux de disponibilité (SLA) fournit par AWS	99,95 %

Des crédits de service seront versés par le fournisseur cloud en cas de non respect du contrat souscrit. Ils sont détaillés dans le contrat d’architecture orienté business section 9. Accords de service pour l’architecture (y compris accord du niveau de service [ANS])
## Livraison de l’architecture et métriques business
Le tableau ci-dessous présente une vue d’ensemble des métriques business à obtenir après la livraison de l’architecture :
Indicateur	Changement souhaité pour l’indicateur
Nombre d’adhésion d’utilisateurs par jour	Augmentation de 10 %
Adhésion de producteurs alimentaires	Passer de 1,4/mois à 4 mois
Délai moyen de parution	Réduit de 3,5 semaines à moins d’une semaine
Taux d’incidents de production P1 impactant la satisfaction client	Pour commencer : réduit de >25/mois à moins de 1/mois

## Phases de livraison définies
Livrables architecturaux qui satisfont aux conditions requises pour le business.
Les documents attendus pour la
# Plan de travail commun priorisé
Cette section décrit toutes les activités et tous les livrables pour le travail d’architecture.
Fournir un plan pour le travail d’architecture.
## Item de travail 1: Migration des composants existants vers une infrastructure extensible
### Mobilisation / Communication des guidelines du projet aux acteurs
Dans cette étape, nous allons mobiliser les acteurs et communiquer les guidelines du projet .
### Item de travail 2: Refonte de l’architecture applicative en architecture modulaire
Les micro-services existant seront déployés en premier lieu afin d’être hébergés sur le cloud. L’architecture existante pourra communiquer avec les micro-services
### Item de travail 3: Conception/Développement/Test
### Item de travail 4 : Validation prototype

# Plan de communication
Des suivis de projet seront réalisés tous les mois avec l’ensemble des parties prenantes pour contrôler le bon déroulement des activités. Ils seront inscrits dans le calendrier d’implémentation de la nouvelle architecture.
Le tableau ci-dessous présente la cartographie des parties prenantes. Elle présente :
- Le niveau d’intérêt/influence
- L’intérêt pour le projet
- Les phases du projet ou la partie prenante intervient
- L’approche d’engagement
- Les canaux
- La fréquence de communication durant le projet
- Le contexte où les parties prenantes seront sollicitées

Partie prenantes	Niveau Intêret/ Influence	Intérêt	Phases du projet	Approche d’engagement	Canaux	Fréquence
Ash Callum CEO / PDG		Conformité/succès	Toutes	Consultation	Présentiel	1 /mois
Natasha Jarson CIO		Conformité/succès	Suivi/communication	Consultation	Tous	2 / semaines
Pete parker / Reponsable ingénierie		Fonctionnel	Conception/Développement	Création	Tous	2 / semaines
Daniel Anthony CPO		Conformité	Suivi/ / Validation	Consultation	Tous	2/mois
Yoann VALERO Architecte logiciel		Fonctionnel	Toutes	Création	Tous	-

Niveau intérêt / influence
Maintenir satisfait	Engager étroitement
Prendre en compte	Maintenir Informé

# Risques et facteurs de réduction
## Structure de gouvernance
Décrivez et concluez un accord sur la Structure de gouvernance
## Analyse des risques
L’analyse suivante présente d’éventuels risques projet qui pourrait survenir durant l’implémentation de la nouvelle architecture de Foosus.
Les risques sont évalués selon la matrice gravité x probabilité = criticité afin de distinguer le degrés d’impact de ceux-ci sur le projet. Cette analyse permet de mieux anticiper les risques afin de maximiser la réussite du projet.
	Risque	G	P	Facteur de réduction	Propriétaire
1	Manque de compétence technique des équipes pour la réalisation du projet	4	3	Formation – Certification des équipes techniques	Pete Parker / / Architecte logiciel - Yoann VALERO
2	Dépassement de budget	7	4	Priorisation des items de travail	Jo Kumar - CFO
3	Prise de retard sur le planning	6	4	- Priorisation des tâche en méthodologie agile (mode dégradé) / - Renforcer l’équipe	CPO
4	Perte d’informations entre les parties prenantes	7	3	- Etablir et mettre a jour le plan de communication et le communiquer régulièrement	CIO

Note : Le tableau ci-dessus fournit une Évaluation des risques simples pour de petits projets. Des méthodologies/feuilles de calcul plus complexes de gestion des risques peuvent s’y substituer lorsque cela est pertinent.
# Hypothèses
Le tableau suivant résume les hypothèses pour cette Déclaration de travail d’architecture.
ID	Hypothèse	Impact	Propriétaire
1	Aucune nouvelle fonctionnalité ne sera développée sur la plateforme existante	La co-existence des deux plateformes devra être gérée entièrement par la nouvelle architecture prévue	Pete Parker – responsable ingéniérie / Yoann VALERO – Architecte logiciel

# Critères d’acceptation et procédures
## Métriques et KPIs de l’État Cible de l’Architecture
De plus, les métriques suivantes seront utilisées pour déterminer le succès de ce travail d’architecture :
Métrique	Technique de mesure	Valeur cible	Justification	Notes supplémentaires
Incident en production	Non réponse au ping	< 2 par jour	...	...
Taux de disponibilité	Ping / 5s de différents serveur/ zone géographiques	99,95 % /mois	Les solutions doivent être disponibles à n’importe quelles moment de la journée	...

## Métriques de livraison de l’architecture et du business
Métrique	Technique de mesure	Valeur cible	Justification	Notes supplémentaires
Adhésion d’utilisateur	Requête en base de donnée, collection des logs	+10 %	L’engouement général pour la consommation de produits locaux	Basé sur le champ « crée_le » pour chaque mois
Adhésion fournisseur	Requête base de données, collection des logs	4/mois	Plus il y a de fournisseur,plus la couverture géographique local sera grande.	Métrique des zones géographiques des fournisseurs à coupler avec ses adhésions
Délai moyen de parution de nouveau produit	Collection des logs de création de nouveaux produits	De 3,5 à 1 semaines	Garantir des nouvelles offres aux clients	Collection des données du produit (nom, date de création). Création de tâche planifié fournissant un reporting chaque semaine

..
Se référer à la Requête de travail d’architecture et à la Déclaration de travail d’architecture et reformuler/affiner.
## Procédure d’acceptation
La procédure d’acceptation du contrat de conception et de développement de l’architecture est la suivante :
1. Définition d’une date de livraison du document
2. Envoi du contrat de conception et de développement de l’architecture aux parties prenantes approuvant ce document deux semaines en amont de la date de livraison.
3. Réunion de validation du contrat avec les parties concernés. Cette réunion aura pour but
  1. De présenter de façon général le contrat d’architecture
  2. Approfondir les points d’interrogations des parties prenantes
  3. Sensibiliser les parties prenantes aux projets
# Procédures de changement de périmètre
Décrivez une procédure pour gérer les changements de périmètre.
Des imprévus peuvent survenir après la validation du contrat de conception et de développement de l’architecture :
- Dès lors qu’un imprévu survient, un comité de pilotage sera organisé dans les plus bref délais afin d’analyser les changements en détail et leurs impacts sur le contrat d’architecture prévu.
- Selon le niveau d’impact, le planning sera réévalué en conséquence.
## Conditions requises pour la conformité
Chaque changement de périmètre lors du travail de migration de l’architecture entraîne les conditions suivantes :

- Validation des procédures définies au préalable par un comité spécial de suivi
- Suivre la bonne application des procédure lors de la migration et de la phase de test
## Développement et propriété de l’architecture
Processus, rôles et responsabilités dont il est convenu.
Définir un tableau/schéma des parties prenantes (rôle du processus de changement)
Etapes de la demande de changement	Explication du processus	Responsables
1. Consigner	- Répertorier la demande pour en garder une trace, un historique. / - Permettre de traiter les demandes de changement sans perdre le fil	CTO, CPO, CEO, Architecte logiciel
2. Évaluer	- Définir la demande (impact, incidence, ressources nécessaire, risques liés aux projets)	CTO, CPO, CEO, / Architecte logiciel
3. Valider	- Prise de décision : refus ou acceptation de la demande	CEO / PDG
4. Planifier	- Planification de l’intégration de la demande de changement / - Communication et transmission des informations aux parties prenantes	CEO, CTO, CPO, Architecte logiciel
5. Intégrer	- Intégration dans le projet	CTO, Architecte logiciel, CPO
6. Contrôler	- S’assurer du bon déroulement de l’intégration	CPO, CEO

# Calendrier
Le planning ci-dessous présente les différents livrables qui seront réalisés selon les phases TOGAF. La période de définition de l’architecture a été validée pour une période de 6 mois par Foosus.
*M = Mois
Le calendrier s’étend jusqu’à la phase F – « Migration Planning »de la norme TOGAF. Elle englobe toute les phases d’analyse de l’existant et de définition de l’architecture cible jusqu’à sa stratégie de migration.
Les phases suivantes ( G et H ) définissent la stratégie de gouvernance de l’implémentation et de contrôle si l’architecture répond aux exigences business.
Le macro-planning suivant présente les différentes grandes étapes de la migration de l’architecture de Foosus. Le projet de définition de l’architecture a été validé pour une durée de 6 mois pour un budget de 50 000,00 $. Il est décomposé en 4 phases :
- Préparation
- Première migration des composants existants vers le cloud
- Développement / uniformisation des technologies
- Validation finale / test
A noter que du mois M2 à M5, toutes les activités se feront en méthodologie agile
# Phases de livrables définies

1) Phase préliminaire : Vision de l’architecture
2) Phase A – Architecture Vision
Statement of Architecture Work
Request for Architecture Work
Document de définition de l’architecture
Spécifiations des
Chaque fin de phases du projet représente un jalon qui seront validés lors d’un COPIL au moment ou la phase est terminé. Ils sont les suivant s :
1. Phase de préparation ( communication aux parties prenantes terminées )
2. Phase de Migration de l’existant
3. Conception/Développement/Test
4. Validation finale/Test
# Personnes approuvant ce plan
Validateur	Domaine de responsabilité	Date
Yoann VALERO	Architecte logiciel
Ash Callum CEO	Domaine Business
Pete Parker	Responsable Ingénierie
Natasha Jarson CIO	Domaine Communication